国际工程师学院校区管委会 建设办 配建办
第14周重点工作(2022.5.23-5.27)

建设办重点工作
1.做好二期项目竣工备案准备工作。
2.做好7-9#学生公寓2层墙体砌筑和6层主体结构施工工作。
3.做好一期、二期项目绿化质保推进工作。
4.做好二标、二期项目结算审计配合工作。
配建办重点工作
1.做好新一轮2020级学生搬迁准备工作。
2.做好7-9#学生公寓信息化建设项目清单完善工作。
管委会重点工作
1.做好毕业生离校各项准备工作。
2.做好校区消防演练工作。
3.做好校区第一届智能制造大赛技术保障工作。
4.做好食堂安全隐患排查和满意度调查工作。
5.做好国际工程师学院校区疫情防控、校区安全、后勤保障等工作。
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