国际工程师学院校区管委会 建设办 配建办
第17周重点工作(2022.6.13-6.17)

建设办重点工作
1.做好二期13栋单体竣工规划核实证办理工作。
2.做好二标段绿化养护工作。
3.做好建设办34个项目支出绩效自评工作。
4.做好7-9#学生公寓6层主体结构施工、4层墙体砌筑和1-3层内部安装工作。
配建办重点工作
1.做好配建办27个项目支出绩效自评工作。
2.做好2020级学生搬迁的车辆调度、路线安排和行李运输等各项准备工作。
管委会重点工作
1.启动智慧校园项目运维服务质量考核。
2.做好国际工程师学院校区疫情防控预案的修订和完善工作。
3.做好校区节能宣传工作。
4.做好国际工程师学院校区疫情防控、校区安全、后勤保障等工作。

1 / 1

